ДОГОВОР №

На выполнение подрядных работ

г. Магнитогорск                                                                          			 «___»___________ 2016 г.

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ИО директора Кирсанова Е.В., действующего на основании Устава и Приказа Росавиации № 47/т от 21.08.2013 г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.  По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала в количестве 12 штук, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется  принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы выполняются на основании сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Сметный расчет предоставляется Подрядчиком.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Срок окончания выполнения работ – до 31.08.2016 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора; несет риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности  результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить организацию, производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ назначить ответственного представителя и предоставить Заказчику соответствующую доверенность.

2.1.6. Подрядчик обязан принять по акту место проведения работ. В случае если Подрядчик не принял по акту место проведения работ, не прибыл для приемки места проведения работ, и не предоставил Заказчику мотивированный отказ от подписания акта приемки места проведения работ в течение 3-х дней с момента получения соответствующего уведомления, то к Подрядчику применяются санкции за срыв сроков начала выполнения работ за период с момента получения Подрядчиком уведомления о передачи места проведения работ и датой фактической приемки (подписания акта) места проведения работ (подписания акта).

2.1.7. Проведение демонтажных работ производится после издания Приказа об ответственных лицах.

2.1.8. Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства в области охраны труда, в том числе:

- назначить ответственное лицо за безопасное производство работ;

- предоставить список работников для выполнения работ с указанием профессии, номера удостоверений о проверки знаний по охране труда;

- предоставить журнал регистрации повторных инструктажей с росписью всех работников о прохождении повторного инструктажа;

- разработать при необходимости дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение;

- контролировать у своих работников своевременное проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

- выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом - допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

- контролировать выполнение работниками правил трудового распорядка на территории и в помещениях организации, нахождение работников в местах, не предусмотренных актом- допуском;

- содержать производственные территории, участки работ и прочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- при возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, принять меры для обеспечения безопасности работников.

- о пострадавших при аварии необходимо известить ответственного лица за производство работ Заказчика.

2.1.9. Работники Подрядчика проходят Инструктаж по ТБ на рабочем месте у Специалиста по ОТ, ПБ Заказчика.

2.1.10. Подрядчик обязан использовать материалы, конструкции и оборудование только при наличии соответствующих документов, удостоверяющих их качество и возможность применения при выполнении работ на объекте;

2.1.11. Подрядчик обязан при производстве работ строго соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, установленный Заказчиком, при этом заблаговременно предоставлять Заказчику информацию о работниках, выполняющих работы на Объекте, привлекаемой технике, планируемых поставках материалов и оборудования и других фактах, имеющих значение для соблюдения внутриобъектового и пропускного режима. В случае нарушения работниками Подрядчика внутриобъектового и пропускного режима Заказчик вправе удалить таких работников с площадки с одновременным уведомлением Подрядчика.

2.1.12. В случае необходимости привлечения субподрядчиков для производства отдельных видов работ, предварительно Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков.

2.1.13. Подрядчик обязан обеспечить доступ Заказчику или его уполномоченного лица  к месту проведения работ для осуществления надзора за производством работ.

2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие уполномоченного представителя Подрядчика в месте проведения работ в период проведения работ.

2.1.15. Подрядчик обязан регулярно (ежесменное в конце рабочего дня) производить уборку места проведения работ путем вывоза строительного мусора.

2.1.16. При производстве работ Подрядчик обязан производить складирование пригодных для дальнейшего использования материалов (в том числе и металлоконструкции) в специально определенном Заказчиком месте.

2.1.17. По окончании всех работ Подрядчик обязан освободить место проведения работ, вывести оборудование и материалы в течение 15 календарных дней с момента подписания акта об окончании всех работ.

2.1.18.  Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по сохранению имущества Заказчика от неблагоприятных метеоусловий. В случае если имуществу Заказчика причинен ущерб от неблагоприятных метеоусловий, то Подрядчик обязан возместить его в полном объеме.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязуется:

- обеспечить приемку результата работ в срок установленный договором;

- при отсутствии замечаний своевременно подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ, товарные накладные, либо иные документы подтверждающие факт исполнения обязательств Подрядчика;

- оплатить в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

2.3. Права Заказчика.

2.3.1.  Заказчик или его уполномоченное лицо вправе: во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения  настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным; назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При одностороннем  отказе от исполнения договора Заказчик  обязан возместить Подрядчику фактически понесенные им расходы, связанные с покупкой оборудования.

3. Цена договора. Порядок оплаты.

3.1.Стоимость работ поручаемых Подрядчику по настоящему договору составляет ___________________________ руб. Стоимость работ устанавливается фиксированной, неизменяемой в рамках объема по договору подряда, включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также включает стоимость материалов.

3.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

3.2.1. Авансовый платеж в размере ____ руб. за первый этап работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора и выставления счета на оплату.

3.2.2. Окончательный расчет по каждому этапу работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней  со дня подписания обеими сторонами акта о приемки выполненных работ (КС-2,КС-3) и получения счета-фактуры с учетом погашения ранее выплаченного аванса.

Основанием для производства расчетов являются подписанные обеими сторонами Акт о приемки выполненных работ (КС-2,КС-3) и предоставленная Подрядчиком  счет-фактура на выполненные работы.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Форма оплаты- безналичный расчет, либо иной, по согласованию сторон способ не противоречащий действующему законодательству РФ.

4. Порядок приемки работ.

4.1. Приемка выполненных в целом работ осуществляется путем подписания уполномоченными  представителями  сторон актов о приемке выполненных работ формы (форма КС-2,КС-3).

4.2. Приемка работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Извещение может быть направлено посредствам электронной почты, факса, телеграммы.

4.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена  экспертиза. В указанных случаях расходы на экспертизу несет  Сторона,  потребовавшая назначения  экспертизы, а если  она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

5. Ответственность. Риски.

5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество производства работ, предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить причиненные Заказчику убытки.

5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

- Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работ и обязан обеспечить доступ к месту работ.

Если отступления в работах от условий договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда результат выполненных работ был принят Заказчиком.

5.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. За нарушение сроков окончания работ, предусмотренных графиком производства работ настоящего договора, Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3% от суммы, утвержденной сметным расчетом за каждый день просрочки.

5.8. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.9. Подрядчик, а также его работники не имеют права находится и/или производить работы на территории Заказчика, которая не передана ему по акту приема-передачи. Подрядчик предупрежден, что на территории введен противопожарный режим, т.е. курение запрещено. За каждый случай нарушения данного пункта Заказчика имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч)

рублей. Подрядчик также несет ответственность за своих работников и субподрядчиков.

5.10. В случае нарушения правил техники безопасности на выделенных участках для производства работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5% от сметной стоимости работ за каждый выявленный факт нарушения. Достаточным доказательством, подтверждающим факт упомянутого нарушения, будет являться предписание уполномоченным представителя Заказчика об устранении выявленного нарушения.

5.11. При нарушении Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от стоимости работ.

5.12. При несвоевременной уборке строительного мусора со стройплощадки, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 руб.

5.13. Штраф уплачивается в течение 3-х календарных дней после получения предписания представителя Заказчика об устранении нарушений, а случае неуплаты в указанный срок удерживается из общей стоимости работ.

6. Гарантии на работу.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта;

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается 3 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 1 дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок на замененное оборудование, в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7. Непреодолимая сила (форс - мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим договором.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия договора – до выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

10.2.1. По письменному соглашению сторон.

10.2.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-. систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 20 дней;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

10.3. Приложения к настоящему договору составляет его неотъемлемую часть.

| Заказчик: ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» Юридический адрес: 455043, г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.141 Фактический адрес:455033,г.Магнитогорск, аэропорт. Тел.: (3519) 29-94-25, факс:(3519) 29-92-48 Банковские реквизиты: Р/сч 40502810072330104192 Отделение N8597 Сбербанка России г.Челябинск К/сч 30101810700000000602 БИК 047501602 ИНН 7414001957 КПП 744601001 ОГРН 1027402234661 ОКПО 01130822 Адрес электронной почты: airoport@mgn.chel.su Кирсанов Е.В. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ___ от ____________ 2016 г.

Техническое задание

на замену внутренних витражей фасада здания Аэровокзала

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

1.Перечень основных исходных данных и требований

| 1 | Район, пункт строительства | -Аэропорт «г. Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | - нежилое здание Аэровокзал, территория аэропорта «г. Магнитогорск» |
| 3 | Вид строительства | -замена витражей |
| 4 | Заказчик | -ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» |
| 5 | Источник финансирования | -собственные средства |
| 6 | Условия финансирования | -в соответствии с договором |
| 7 | График финансирования | -в соответствии с договором |
| 8 | Сроки выполнения работ | - июнь-август 2016г. |
| 9 | Документация, предоставляемая заказчиком | - не требуется |
| 10 | Выделение очередей этапов строительства | -поэтапно, с разбивкой на захватки. Начало следующего этапа после завершения предыдущего. |
| 11 | Требования по выполнению инженерных изысканий | -не требуется |
| 12 | Особые условия производства работ | -ремонт в условиях действующего предприятия |
| 13 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Перечень работ: демонтаж стеклопакетов размером 2*2,25 м. -12шт. Перевозка стеклопакетов 12шт до склада заказчика 500м. Окраска металлического каркаса витражной группы цветом RAL 8017 марка краски ОС-12-03 160 м2 изготовление стеклопакетов размером 2*2,25м. толщина 24мм. по формуле 6мм. закаленное*12мм. вставка*6мм. тонированное в массе.--12шт Доставка стеклопакетов до объекта «Аэропорт. Магнитогорск» монтаж стеклопакетов с заменой декоративной алюминиевой планкой на всю высоту витража 12шт. |
| 14 | Основные технико-экономические показатели | Здание аэровокзала выполнено в прямоугольной формы в плане , расположено в осях А-Д/1-19 и имеет габаритные размеры 19,85*102,55м. Здание выполнено в двухэтажном исполнении. Отметка парапета по оси А/1-14 +9,45м, по оси А/15-19 +8,45м. Между осями 14-15 предусмотрен деформационный шов. Витраж фасада состоит из металлического каркаса с внутренним и наружным заполнением стеклопакетами. |
| 15 | Требования к разделам проектной документации | -локально-сметный расчет |
| 16 | «График производства работ» | -выполнить в полном объеме |
| 17 | Требования к рабочей документации | -не требуется |
| 18 | Требования по технологии и режиму | Требования по технологии: демонтаж старых стеклопакетов производить при наличии новых стеклопакетов. Подготовку поверхности под окраску и окраску металлического каркаса витражной группы выполнять согласно СНиП 3.04.03-85 «защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» при изготовлении стеклопакетов размеры уточнить по месту. при изготовлении стеклопакетов тон затемнения стекла в массе согласовать с заказчиком. Декоративные прижимные планки окрасить цветом RAL 8017 — соблюдение СНиПов, СанПиНов, технических регламентов и иных нормативных документов. Режим работы: – по согласованию со службой безопасности авиапредприятия. |
| 19 | Климатические условия | Аэропорт Магнитогорск расположен в Абзелиловском районе РБ примерно в 20 км к западу от центра г. Магнитогорска. Аэропорт Магнитогорск относится ко 2 дорожной климатической зоне. Средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16,9 градусов по Цельсию. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – плюс 24,7 градуса по Цельсию. Абсолютная минимальная температура – минус 46 градусов по Цельсию. Абсолютная максимальная температура – плюс 39 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура – плюс 2,8 градуса по Цельсию. Среднегодовая относительная влажность – 71%. Продолжительность отрицательных температур – 171 сутки. Устойчивый снеговой покров – 150 дней. Средняя толщина снегового покрова – 31 см. Максимальная высота снежного покрова из среднемесячных высот – 78 см. Нормативная температура промерзания грунта – 1,82 м. Уровень грунтовых вод – 1,65-2,4 м, в неблагоприятные периоды года возможно поднятие на 0,5 – 1,0 м. Грунты в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий. Широта местности 42 градуса северной широты. |
| 20 | Требования к используемым материалам и комплектующим | - обязательное наличие документов о качестве материалов и сертификаты соответствия ГОСТ Р. |
| 21 | Гарантийные обязательства | - гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы и оборудование) составляет 36 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. |
| 22 | Требования к исполнителю работ | -перечень выполненных аналогичных работ с предоставлением справки с указанием технико-экономических параметров. -предоставление ППР на выполняемые работы |

| Заказчик: Кирсанов Е.В. | Подрядчик: |
| --- | --- |